Bài 1

User Story: Là một khách hàng, tôi muốn thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng để mua được nhiều thứ cùng lúc

Bài 2

User Story: là một khách hàng, tôi muốn ứng dụng có thể thanh toán các đơn hàng của mình thông qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử

Bài 3+6: Product Backlog- Ứng dụng quản lý công việc

| Chức năng | Mô tả | Ưu tiên | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký, đăng nhập | Xác thực người dùng bằng email, mật khẩu | Phải có | 8 |
| Tạo công việc mới | Người dùng tạo công việc mới tên, mô tả, deadline, mức độ ưu tiên | Phải có | 9 |
| Thay đổi trạng thái công việc | Người dùng có thể cập nhật công việc hoàn thành, ko hoàn thành | Phải có | 5 |
| Lọc, tìm kiếm, sắp xếp | Hiển thị danh sách công việc phù hợp với chức năng người dùng sử dụng | Phải có | 5 |
| Thông báo | Thông báo công việc mới được tạo ra hoặc công việc sắp hết hạn | Nên có | 6 |
| Gán nhãn công việc | Người dùng có thể gán nhãn cho các công việc để phân loại dễ dàng - mức độ ưu tiên | Có thể có | 4 |
| Xem lịch sử công việc | Cung cấp lịch sử các thay đổi trạng thái công việc để người dùng theo dõi | Có thể có | 3 |
| Chia sẻ công việc | Người dùng có thể chia sẻ công việc với người khác qua email hoặc link | Không cần có | 2 |

Bài 4: Product Backlog — Ứng dụng tìm kiếm & đặt vé sự kiện

| Chức năng | Mô tả | Ưu tiên | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sự kiện | Người dùng có thể tìm kiếm sự kiện theo tên, loại sự kiện, và thời gian tổ chức. | Phải có | 5 |
| Xem chi tiết sự kiện | Hiển thị thông tin chi tiết (mô tả, lịch, địa điểm/ link trực tuyến, danh sách vé, ảnh). | Phải có | 3 |
| Chọn vé | Chọn loại vé, số lượng, chỗ ngồi. | Phải có | 8 |
| Thanh toán | Xử lý thanh toán (thẻ, ví, thanh toán qua cổng), phát hành hoá đơn/biên lai điện tử và xử lý lỗi thanh toán. | Phải có | 8 |
| Thông báo & Nhắc nhở | Gửi email, SMS xác nhận, nhắc trước sự kiện, cảnh báo thay đổi (giờ/địa điểm), và thông báo khuyến mãi. | Nên có | 4 |

Bài 5:

User Story: Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua nhiều món trong cùng một đơn.

Acceptance Criteria:

- Sản phẩm được thêm phải được hiển thị trong giỏ hàng khi bấm vào giỏ hàng để xem

- Khi trong giỏ hàng có sản phẩm, tính tổng số tiền của tất cả sản phẩm trong giỏ

- Khi thêm nhầm hoặc thừa sản phẩm, có thể loại bỏ sản phẩm dư thừa.

Bài 7:

| Acceptance Criteria | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tôi đang ở trang chi tiết sản phẩm và nhìn thấy sản phẩm muốn mua. | Tôi click vào nút "Thêm vào giỏ hàng | Sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng và một thông báo hiển thị "Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng |
| Kiểm tra giỏ hàng | Tôi đã thêm ít nhất một sản phẩm vào giỏ hàng. | Tôi click vào biểu tượng giỏ hàng. | Tôi sẽ thấy danh sách các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. |
| Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Tôi đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng. | Tôi kiểm tra biểu tượng giỏ hàng. | Biểu tượng giỏ hàng sẽ hiển thị số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ hàng. |